艾乐学伴MVP各技术口开发任务清单与集成里程碑计划

基于16份设计文档（D1-D16），进行深入对齐和交叉验证，形成一份完整、全面、无遗漏的算法开发任务分解清单如下。

第一部分 艾乐学伴MVP 16份核心设计文档索引

一、总体性文档 (3份)

- D1：艾乐学伴智学体PRD总纲V2.0（核心产品愿景、目标、核心价值主张）

- D2：艾乐学伴智学体PRD执行与设计蓝图V1.0（版本规划、核心功能模块定义、执行路线图）

- D3：艾乐学伴MVP1.0完整产品定义、架构与开发设计说明书（先进架构对齐终极版）（MVP的完整产品定义、核心架构理念、各模块职责与关系）

二、前端相关文档 (3份)

- D7：艾乐学伴MVP驾驶舱交互全景图（核心界面与用户操作流程的可视化设计）

- D8：艾乐学伴MVP前端设计与驾驶舱交互全景图的开发补充文档（对交互图的补充说明、关键交互逻辑、组件定义）

- D9：艾乐学伴MVP前端应用详细设计书（前端技术栈、项目结构、状态管理、组件化设计方案）

三、后端、算法、数据与架构文档 (6份)

- D4：艾乐学伴MVP后端与AI开发详细设计文档（先进架构重制版）（后端与算法服务的整体协同设计、通信机制、服务划分）

- D5：艾乐学伴MVP系统架构详细设计书（系统级架构图、技术选型、部署拓扑、非功能性设计）

- D6：艾乐学伴MVP后端微服务详细设计书（每个微服务（user, session, plan-task等）的内部详细设计）

- D10：艾乐学伴MVP完整API规范（OpenAPI3.0）（所有RESTful API接口的详细规范， 应是艾乐学伴MVP API接口规范的完整/合并版）

- D11：艾乐学伴MVP数据库详细设计书（所有数据表结构、关系、索引设计）

- D12：艾乐学伴MVP测试策略与质量保证计划（各层级的测试策略、自动化方案、质量门禁）

四、补充对齐与深度设计文档 (4份)

- D13：D1.艾乐学伴MVP前后端数据契约与状态同步完全对齐手册（前后端数据模型、接口契约、WebSocket/事件同步协议的最终对齐标准）

- D14：D2.艾乐学伴MVP关键用户旅程端到端接口与事件流说明书（“日清”、“求助”、“诊断”三大旅程的端到端时序图、接口调用与事件流）

- D15：D3.艾乐学伴MVP算法服务能力详规与混合大模型应用指南（各算法服务（intent, planner, content-prod等）的能力规格、输入输出、模型选型与调用逻辑）

- D16：D4.艾乐学伴MVP非功能性需求与系统联调清单（性能、安全、可观测性等具体指标，以及各里程碑的联调验收清单）

对照验证与使用说明

- 验证结果：此对应关系已完全覆盖您提供的全部16份文档，并修正了先前基于内容推断时可能存在的偏差。例如，将API规范、数据库设计、测试策略等文档明确纳入序号体系。

- 如何使用：

当开发人员在算法开发清单中看到“依据: D5, D7, D15”，即表示需要参考：

- D5 (系统架构详细设计书)

- D7 (驾驶舱交互全景图)

- D15 (算法服务能力详规与混合大模型应用指南)

当查看集成里程碑计划中“参考D14”时，即表示需要查阅D2.关键用户旅程端到端接口与事件流说明书。

- 核心作用：此索引表确保了五份开发清单、集成里程碑计划与16份实体设计文档之间建立了精确、无歧义的映射关系，是项目开发、联调和验收的“宪法”级索引。

第二部分 艾乐学伴MVP算法开发全景任务分解清单(V2.0)

- 目标与范围 (依据: D5, D6, D7, D8)

- 核心目标：构建支撑“艾乐学伴”产品智能的算法能力体系，实现“听得懂、规划准、教得好、创造快”四大核心目标，并确保在效果、速度与成本间取得最优平衡。

- 范围：涵盖意图理解、对话生成、任务规划、知识检索、内容创造五大核心模块，以及配套的模型训练、评估、部署与服务治理全链路。

一、L1-A：意图理解与对话管理

- L2-A1：多粒度意图识别服务

目标：准确理解用户输入的真实意图，是后续所有流程的决策基石。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 混合模型策略 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D10, D11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1 意图分类模型 | T-A1.1.1 | 训练高精度意图分类模型​ (依据: D6, D7)。覆盖D2/D3中定义的所有对话意图（如“开始日清”、“求助”、“没听懂”、“我讲完了”等）。 | 微调BERT/BGE等预训练模型。 | 自研轻量模型为主， 处理90%+高频场景。 | 用户话语、对话历史。 | 意图类别、置信度。 | 在2000条标注测试集上准确率>95%， P99延迟<100ms。 |
| A1.2 语义槽位填充 | T-A1.2.1 | 实现关键信息结构化提取​ (依据: D3)。从用户话语中提取如“数学”、“函数单调性”、“第3题”等实体信息。 | 基于Prompt的LLM抽取 或 微调NER模型。 | 通用大模型为主，保证泛化能力。 | 用户话语、意图类别。 | 结构化的槽位信息(JSON)。 | 在涉及实体的测试用例上，F1 Score > 0.9。 |
| A1.3 上下文与情感理解 | T-A1.3.1 | 实现对话状态管理与情感判断​ (依据: D3, D10)。判断用户是否困惑、不耐烦，并管理多轮对话的上下文焦点。 | 基于规则状态机 + 轻量级情感分类模型。 | 规则+轻量模型结合。 | 当前话语、意图、对话历史。 | 更新后的对话状态、情感标签。 | 能正确识别D3中定义的“连续求助”等场景，并触发相应策略。 |

- L2-A2：混合决策路由（智能网关）

目标：作为算法中枢，根据意图和上下文，智能路由请求至最合适的处理模块。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 混合模型策略 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D5, D11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2.1 路由决策引擎​ | T-A2.1.1 | 实现混合路由决策逻辑​ (依据: D5, D15)。制定路由规则：简单问答走规则库，知识查询走RAG，复杂规划/创造走大模型。 | 基于规则的决策树/状态机， 可配置路由表。 | 规则引擎为核心， 协调所有模块。 | 意图、槽位、对话状态、用户画像。 | 路由目标（如rule_engine, rag, planner, creator）及参数。 | 路由准确率>99%， 决策耗时<50ms。 |
| A2.2 规则与模板库​ | T-A2.2.1 | 构建运营可配的规则与回复模板库​ (依据: D3, D15)。针对高频、确定性问题（如问候、科目选择），配置直接回复。 | YAML/JSON配置， 支持动态加载。 | 纯规则， 零延迟， 高可控。 | 意图、槽位。 | 预定义的回复模板或动作指令。 | 覆盖>30%的日常对话， 回复准确率100%。 |

二、L1-B：知识检索与增强

- L2-B1：向量化知识库构建

目标：将结构化知识转化为可被高效检索的语义向量，支撑RAG。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 混合模型策略 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D1, D7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1.1 知识图谱与向量化 | T-B1.1.1 | 构建与维护向量知识库​ (依据: D1, D7, D13)。基于CO1.1定义的知识图谱Schema，对知识点、Q&A、例题进行切片、向量化并存入Qdrant。 | BGE/GTE嵌入模型， Qdrant向量数据库。 | 自研嵌入模型优化领域效果。 | 结构化知识JSON文件。 | 构建/更新后的Qdrant集合。 | 支持按grade, chapter等元数据过滤， 检索Top3命中率>85%。 |
| B1.2 检索增强生成 | T-B1.2.1 | 实现RAG检索与上下文组装​ (依据: D7, D8)。根据用户问题，检索相关知识片段，并组装成大模型提示词。 | 相似度检索 + 重排序（如CoT）。 | 检索（自研/轻量）+ 生成（大模型）。 | 用户问题， 对话上下文。 | 检索到的相关文本， 组装的Prompt。 | 检索内容相关性经人工评估>4分（5分制）。 |

三、L1-C：规划与创造

- L2-C1：学习任务规划服务

目标：将模糊的学习目标，分解为可执行、个性化的具体学习任务。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 混合模型策略 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D3, D4, D8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1.1 任务规划器​ | T-C1.1.1 | 实现“日清”解决方案生成​ (依据: D2, D3)。根据对话历史，生成多个结构化的学习解决方案（对应D1的DailyClearanceResolutionsResponse）。 | 微调中小型规划模型（如Qwen2.5-7B）或使用LLM+规划模板。 | 大模型为主， 结合规划模板库（来自CO1.2）。 | 日清对话历史， 用户画像。 | 3-5个可选的解决方案， 每个方案包含任务列表。 | 方案合理性与个性化评分（专家评估）>4分。 |
| C1.2 诊断后规划​ | T-C1.2.1 | 实现基于诊断报告的学习计划生成​ (依据: D4)。根据诊断出的薄弱知识点，自动生成长期学习计划。 | 规则引擎 + LLM。LLM负责创意，规则确保知识体系连贯。 | 规则（知识图谱） + 大模型。 | 诊断报告（D1的DiagnosisReport）。 | 长期学习计划（D1的LearningPlan）。 | 计划覆盖所有薄弱点， 且知识点顺序符合教学逻辑（专家评审通过）。 |

- L2-C2：多媒体内容创造服务

目标：根据任务需求，动态生成或组装包含图文声的多媒体讲解内容包。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 混合模型策略 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D3, D10, D12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2.1 内容生成引擎​ | T-C2.1.1 | 实现动态内容包生成​ (依据: D3, D12)。根据“求助”请求，生成符合ContentPackageSchema（D1）的多媒体讲解。 | LLM生成文本脚本， TTS生成语音， 文生图模型生成图解。 | 大模型生成为主， 结合素材库（CO2.2）。 | 任务上下文， 知识点。 | 符合Manifest标准的内容包。 | 内容包可被前端播放器正确解析和渲染， 内容准确率>95%。 |
| C2.2 内容安全与风格审核​ | T-C2.2.1 | 实现AIGC内容安全与风格质检​ (依据: D9, D10)。对生成的内容进行安全性、准确性及“学姐”人设符合度检查。 | 规则过滤器 + 小型审核模型 + 关键内容大模型复核。 | 多层次混合审核流程。 | 生成的内容包草稿。 | 审核结果（通过/拒绝/修改建议）。 | 安全漏洞检出率100%， 风格符合度经人工抽检>90%。 |

四、L1-D：模型服务与工程

- L2-D1：模型服务化与部署

目标：将各类模型可靠、高效地部署为线上服务。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 混合模型策略 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D5, D11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1.1 模型服务化​ | T-D1.1.1 | 部署与优化各类模型服务。为意图分类、嵌入、规划等模型提供高性能API。 | Triton Inference Server, vLLM, ONNX Runtime。 | 根据模型类型选择最优部署方案。 | 模型文件， 配置。 | Docker容器化的模型服务。 | P99延迟满足各模块要求（如意图<100ms）， GPU利用率>40%。 |
| D1.2 大模型网关​ | T-D1.2.1 | 实现统一的大模型接入与管控层​ (依据: D5, D15)。对接多个云/开源LLM，实现路由、降级、缓存、限流。 | 自研网关或集成LangChain, LiteLLM。 | 管理多种大模型， 实现成本与效果平衡。 | 标准化Prompt请求。 | 大模型响应。 | 支持自动故障转移， Token消耗降低15%（通过缓存）， 可用性>99.5%。 |

- L2-D2：评估与持续迭代

目标：建立算法效果评估体系，实现数据的闭环收集与模型的持续优化。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 混合模型策略 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D7, D11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2.1 效果评估体系​ | T-D2.1.1 | 构建自动化评估流水线与看板。对意图识别、回复质量、内容生成等进行自动化评估与人工抽样评估。 | 基于GPT-4的自动评估， 人工评估平台， Prometheus/Grafana看板。 | 自动化评估为主， 人工评估定期校准。 | 线上日志， 采样数据。 | 评估报告， 质量指标看板。 | 核心指标（如意图准确率）每日自动计算并告警， 人工评估每周一次。 |
| D2.2 数据闭环与迭代​ | T-D2.2.1 | 实现Bad Case收集与数据标注管道​ (依据: D7, D15)。收集用户“没听懂”反馈、人工标注数据，用于模型迭代。 | 数据采集SDK， 标注平台集成， 自动化训练管道。 | 持续收集数据， 驱动模型迭代。 | 用户反馈， 对话日志。 | 清洗后的训练数据， 迭代后的模型版本。 | Bad Case从收集到进入训练集的周期<1周， 每月完成一次模型迭代。 |

【本清单与16份设计文档对齐性总结】

- 与产品流程（D2, D3, D4）对齐：清单完整覆盖了“日清”、“求助”、“诊断”三大核心旅程，并在A1.3、C1.1等任务中明确实现了文档中定义的“连续没听懂处理”、“解决方案生成”等具体交互逻辑。

- 与系统架构（D5, D14）对齐：L2-A2的“混合决策路由”和D1.2的“大模型网关”完全对应架构图中的AI Gateway和Router，明确了其在混合策略中的核心协调作用。

- 与算法模型（D6, D7, D8, D15）对齐：清单中的模型选型（如T-A1.1.1的BERT微调、T-C2.1.1的多模态生成）直接响应了D6/D7/D8的要求。T-D2.2.1数据闭环任务直接实现了D7和D15强调的“持续学习”理念。

- 与数据契约（D1, D13）对齐：所有任务的输入输出，均明确关联到D1定义的实体（如DailyClearanceResolutionsResponse, ContentPackage），确保了上下游接口的一致性。

- 补全了先前缺失的细节：

- 安全与审核：新增T-C2.2.1，响应了D9的安全要求。

- 非功能性需求：在每个组件的“验收标准”中，明确注明了性能（延迟、准确率）和可用性指标，响应了D11。

- 情感与状态：新增T-A1.3.1，完善了D3和D10要求的深度交互体验。

第三部分 艾乐学伴MVP后端开发全景任务分解清单 (V2.0)

- 目标与范围 (依据: D5, D11, D13, D14)

- 核心目标：构建支撑“艾乐学伴”产品运行的高可用、可扩展、安全的微服务后端架构，精确实现D2、D3、D4定义的所有核心业务流程，并为前端、算法、数据团队提供稳定、清晰的接口契约。

- 范围：涵盖user-service, session-service, plan-task-service, content-service, diagnosis-service五大核心业务服务，以及API Gateway、Message Queue、Database等共享基础设施的集成开发。

一、L1-BE：核心业务服务开发

- L2-BE1：用户与认证服务 (user-service)

目标：管理用户核心身份与学习档案，提供全平台统一的认证、鉴权与基础信息管理。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D1, D9, D11, D13) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BE1.1 用户生命周期​ | T-BE1.1.1 | 实现用户注册/登录接口​ (POST /auth/login)。严格遵循D1中PhoneLoginRequest/LoginResponse的Schema。集成短信服务(SMS)。 | JWT签发与验证， Redis缓存验证码， 防刷策略。 | 手机号， 验证码。 | JWT Token, UserDetail。 | 符合安全规范(D9)， 注册登录P99延迟<1s， 可用性>99.9%。 | 前端: 调用此接口。数据: 创建users表记录。 |
|  | T-BE1.1.2 | 实现用户信息管理接口​ (GET/PATCH /users/me)。字段严格对齐D1的UserDetail和UserUpdateRequest。 | 字段级更新， 数据校验。 | 用户ID， 更新字段。 | 完整的用户档案。 | 信息修改实时生效， 敏感信息（如手机号）有二次验证。 | 前端: 展示与修改个人信息。 |
| BE1.2 鉴权与上下文​ | T-BE1.2.1 | 实现全局JWT鉴权中间件。为所有业务API提供统一的身份认证与用户信息提取。 | 中间件模式， Token黑名单（用于退出）。 | HTTP Request Header。 | 解码后的用户信息或401错误。 | 无缝集成到API网关， 鉴权本身P99延迟<10ms。 | 所有后端服务: 依赖此中间件。 |
|  | T-BE1.2.2 | 提供用户上下文客户端库。供其他内部服务（如session-service）通过RPC获取用户详情。 | gRPC/HTTP客户端封装。 | 用户ID。 | UserDetail对象。 | 内部调用延迟<50ms。 | 内部服务调用。 |

- L2-BE2：会话与流程编排服务 (session-service)

目标：作为系统的“流程中枢”，管理实时会话状态，编排“日清”与“自由聊”旅程，并作为WebSocket网关推送实时消息。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D1, D2, D3, D11) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BE2.1 日清/自由聊流程引擎​ | T-BE2.1.1 | 实现话语理解接口(POST /conversation/utterance)。作为代理，调用算法intent-service，并返回结构化的UtteranceResponse(D1)。 | 异步调用AI服务， 处理超时与降级。 | 用户话语， 会话ID， 上下文。 | 学伴回复， 结构化意图。 | 完整实现D2/D3的“多轮对话”流程， 端到端P95延迟<1.5s。 | 算法: 强依赖intent-service和ai-gateway的接口与性能。 |
|  | T-BE2.1.2 | 实现解决方案生成接口​ (POST /daily-clearance/resolutions)。调用算法planner-service， 返回DailyClearanceResolutionsResponse(D1)。 | 调用规划服务， 结果格式化。 | 已澄清问题列表。 | 解决方案建议列表。 | 返回数据符合D1 Schema， 包含task_draft供后续创建。 | 算法: 强依赖planner-service的接口。 |
| BE2.2 实时消息网关​ | T-BE2.2.1 | 实现WebSocket服务。管理用户连接， 并定义完整的WebSocket消息协议（类型与数据格式严格遵循D1 CONTENT_GENERATION_UPDATE等定义）。 | WebSocket服务器，连接心跳，连接-用户映射管理。 | 用户连接，业务事件。 | 向指定用户推送标准化消息。 | 支持万级并发连接， 消息端到端延迟<100ms。 | 前端: 建立连接并监听消息。内部服务: 向本服务发布事件以转发。 |
|  | T-BE2.2.2 | 实现内部事件订阅与转发。订阅消息队列中来自content-prod-service、diagnosis-service等的事件，并通过WS网关推送给相应用户。 | 消息队列消费者（如RabbitMQ Consumer）。 | 业务事件（如content.package.ready）。 | 调用WS网关推送。 | 事件不丢失， 转发延迟<50ms。 | 算法(content-prod): 约定事件格式。后端(diagnosis): 约定事件格式。 |

- L2-BE3：计划与任务服务 (plan-task-service)

目标：管理用户的学习计划与任务全生命周期，驱动任务状态机，是“学”与“练”的核心。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D1, D2, D3, D13) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BE3.1 学习计划管理​ | T-BE3.1.1 | 实现学习计划查询接口​ (GET /plans/current)。返回当前计划及任务列表，数据结构严格对应D1的CurrentPlanResponse。 | 复杂联表查询， N+1查询优化。 | 用户ID。 | LearningPlan及嵌套的LearningTask数组。 | 查询P95延迟<200ms。 | 前端: 驾驶舱数据源。 |
| BE3.2 学习任务引擎​ | T-BE3.2.1 | 实现任务状态机。在PATCH /tasks/{id}接口中，严格执行业务规则（如只有pending可变为in_progress），并更新started_at/completed_at。 | 状态模式， 数据库事务， 乐观锁。 | 任务ID， 目标状态。 | 更新后的任务对象。 | 状态转换符合D3定义的所有规则， 并发更新安全。 | 前端: 驱动任务开始、完成等交互。 |
|  | T-BE3.2.2 | 实现任务求助接口​ (POST /tasks/{id}/help)。创建help_session记录，并发布标准化消息事件task.help.requested到消息队列，事件格式需与算法方约定。 | 数据库事务， 消息队列生产者。 | 任务ID， 用户诊断描述。 | help_session_id, 202响应。 | 发布事件成功率达100%， 接口P99延迟<300ms。 | 算法(content-prod): 强依赖， 必须共同约定事件格式。 |
|  | T-BE3.2.3 | 实现任务创建接口​ (POST /tasks)。用于将从“日清”或“诊断”生成的task_draft创建为正式任务。 | 数据转换与写入。 | TaskCreateRequest (D1)。 | 创建的任务ID。 | 创建成功， 并关联回source_problem_id。 | 前端: 调用此接口。算法(planner): 提供符合Schema的task_draft。 |

- L2-BE4：内容服务 (content-service)

目标：管理AI生成的内容包元数据，处理内容的安全分发。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D1, D9, D12) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BE4.1 内容包管理​ | T-BE4.1.1 | 实现内容包查询接口​ (GET /content/packages/{id})。查询content_packages表，并为manifest中的每个资源URL生成预签名URL。 | 对象存储SDK集成， 权限校验（用户是否可访问此内容）。 | 内容包ID。 | ContentPackage对象， 含有效期的资源URL。 | 返回数据严格符合D1 Schema， 预签名URL默认有效期1小时。 | 前端: 播放器数据源。算法(content-prod): 写入content_packages表。 |
| BE4.2 内容反馈收集​ | T-BE4.2.1 | 实现内容反馈接口。接收用户“没听懂”等反馈，并关联至具体内容包，用于算法优化。 | 数据上报与存储。 | 内容包ID， 反馈类型。 | 操作结果。 | 反馈数据成功写入分析库。 | 数据团队: 提供数据管道。算法: 消费反馈数据。 |

- L2-BE5：诊断服务 (diagnosis-service)

目标：处理用户试卷图片上传，管理异步诊断流水线，存储与提供诊断报告。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D1, D4) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BE5.1 诊断流程管理​ | T-BE5.1.1 | 实现试卷上传接口​ (POST /diagnosis/upload)。处理文件上传，存储至对象存储，创建diagnosis_jobs记录，并发布异步处理事件。 | 文件流处理， 异步任务编排。 | 图片文件， 报告标题。 | 诊断作业ID。 | 支持多种图片格式， 文件大小限制5MB， 发布事件成功。 | 算法(OCR/批改): 消费异步处理事件。 |
|  | T-BE5.1.2 | 实现诊断报告查询接口​ (GET /diagnosis/reports/{id})。报告数据结构严格对应D1的DiagnosisReport，包含summary和detailed_analysis。 | 查询与数据组装。 | 报告ID。 | 诊断报告详情。 | 报告状态（pending/processing/ready/failed）准确。 | 前端: 报告展示页数据源。 |

- L2-BE6：API网关与共享中间件

目标：作为系统统一入口，处理横切关注点，提供通用能力。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D5, D9, D11) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BE6.1 API网关​ | T-BE6.1.1 | 实现请求路由、负载均衡与认证集成。将请求路由至对应业务服务，并集成BE1.2.1的JWT鉴权。 | Nginx/Kong/Spring Cloud Gateway。 | 客户端HTTP请求。 | 代理后的请求或4xx/5xx响应。 | 支持动态路由配置， 集成限流与熔断。 | 所有外部请求的入口。 |
| BE6.2 可观测性集成​ | T-BE6.2.1 | 为所有服务集成结构化日志。日志格式包含request_id, user_id, service等固定字段，并输出至ELK。 | 日志框架配置（如log4j2, structlog）。 | 应用运行时信息。 | 结构化日志条目。 | 日志可在Kibana中按request_id追踪完整用户请求链路。 | 运维/数据团队: 收集日志。 |
|  | T-BE6.2.2 | 为所有服务集成指标暴露。暴露HTTP请求指标、数据库连接池指标等，供Prometheus采集。 | Prometheus Client库。 | 应用指标。 | /metrics端点数据。 | 核心业务接口QPS、延迟、错误率可被监控。 | 运维团队: 配置监控告警。 |
|  | T-BE6.2.3 | 为所有服务集成分布式追踪。为跨服务调用注入Trace ID，实现全链路追踪。 | OpenTelemetry SDK。 | 跨服务调用。 | 发送至Jaeger的Trace数据。 | 关键用户旅程（如一次求助）的完整调用链可在Jaeger中可视化。 | 所有微服务。 |

【本清单与16份设计文档对齐性总结】

- 与数据契约（D1, D13）对齐：每个接口的输入输出都明确关联到D1定义的Schema（如UserDetail, UtteranceResponse, ContentPackage），确保了一致性。

- 与产品流程（D2, D3, D4）对齐：BE2.1和BE3.2等模块完整实现了“日清对话”、“任务求助”、“诊断上传”等核心业务流程，并明确了状态机规则。

- 与系统架构（D5, D14）对齐：清单中的服务划分与架构图完全一致，并明确了服务间通过同步HTTP（内部调用）和异步消息（事件）两种方式通信。

- 补充了关键实现细节：

- 消息协议：明确了session-service作为实时消息总线，并强调需与算法、其他后端服务约定事件格式（BE2.2.1, BE3.2.2）。

- 安全与性能：在验收标准中体现了D9的安全要求和D11的性能指标。

- 可观测性：新增BE6.2模块，系统性地满足了D5和D16对运维监控的要求。

第四部分 艾乐学伴MVP前端开发全景任务分解清单 (V2.0)

- 目标与范围 (依据: D2, D3, D4, D5, D10)

- 核心目标：构建一个沉浸、流畅、智能化的Web端应用，精准实现D2、D3、D4所定义的全部用户交互旅程，为用户提供“学姐”学伴的直观体验，并与后端、算法服务深度集成。

- 范围：涵盖核心用户旅程界面、可复用组件库、前端状态与数据管理、性能与体验优化四大模块，并明确所有与后端API、WebSocket、内容播放协议的对接点。

一、L1-FE：核心用户旅程实现

- L2-FE1：日清对话主界面

目标：实现“日清”旅程的核心对话界面，支持多轮智能对话、解决方案展示与任务创建。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D3, D10, D11) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE1.1 多轮对话面板​ | T-FE1.1.1 | 实现对话消息的渲染与滚动。支持渲染用户消息、学伴的文本/图片回复，并展示“思考中”状态。消息数据模型严格遵循D1的ConversationMessage。 | 虚拟滚动优化， 富文本渲染， 流式文本输出效果。 | 消息列表， 流式响应。 | 可视化的对话流。 | 万条消息内滚动流畅， 流式输出无卡顿。 | 后端(session-service): 对接POST /conversation/utteranceAPI。 |
|  | T-FE1.1.2 | 实现用户输入与即时交互。包含输入框、语音输入（未来）、“没听懂”按钮、“求助”按钮。按钮的显隐逻辑需遵循D3定义的对话状态。 | 输入框防抖， 按钮状态管理。 | 用户输入文本， 点击事件。 | 调用对应API。 | 点击“没听懂”后，输入框应聚焦并提示用户重述。 | 交互逻辑严格对齐D3文档。 |
| FE1.2 解决方案面板​ | T-FE1.2.1 | 实现解决方案卡片渲染与选择。当对话进入“规划”阶段，展示DailyClearanceResolutionsResponse（D1）中的多个方案卡片。 | 响应式卡片组件， 平滑展开/收起动画。 | 解决方案列表。 | 用户选择的方案。 | 卡片清晰展示任务列表、预计时长， 选择后有明确视觉反馈。 | 后端(session-service): 对接POST /daily-clearance/resolutionsAPI。 |
|  | T-FE1.2.2 | 实现“一键创建学习任务”。用户选择方案后，调用接口将task_draft列表创建为正式任务。 | 批量创建， 加载状态管理。 | 选择的方案。 | 创建成功提示， 跳转至驾驶舱。 | 创建成功率达100%， 失败有明确引导。 | 后端(plan-task-service): 对接POST /tasksAPI。 |

- L2-FE2：学习驾驶舱

目标：实现用户学习计划与任务的全局视图，直观展示进度，并作为进入各项功能的入口。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D2, D10) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE2.1 学习计划总览​ | T-FE2.1.1 | 实现计划进度可视化。以进度条、里程碑地图等形式展示当前LearningPlan（D1）的总体进度、本周焦点。 | 数据可视化库（如ECharts）， 响应式设计。 | 当前学习计划数据。 | 可视化图表。 | 进度信息一目了然， 关键数据在1秒内呈现。 | 后端(plan-task-service): 对接GET /plans/currentAPI。 |
| FE2.2 任务列表与操作​ | T-FE2.2.1 | 实现任务列表视图。支持按状态（待进行/进行中/已完成）筛选，展示任务标题、所属计划、预计时长。任务模型严格对应D1的LearningTask。 | 虚拟列表， 下拉刷新， 状态标签。 | 任务列表数据。 | 任务列表UI。 | 千条任务下滚动流畅， 状态颜色符合规范。 | 后端(plan-task-service): 对接任务状态更新接口。 |
|  | T-FE2.2.2 | 实现任务快捷操作。支持“开始任务”、“完成任务”、“请求帮助”，点击后调用对应API并更新本地状态。 | 乐观更新（先更新UI，后同步服务端）。 | 用户点击事件。 | 更新后的任务状态。 | 操作反馈延迟<200ms， 失败有自动重试或回滚。 | 同上。 |

- L2-FE3：智能诊断流程

目标：实现“拍题诊断”完整流程，从上传到报告查看。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D4, D10) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE3.1 试卷上传​ | T-FE3.1.1 | 实现图片上传组件。支持拖拽、选择、裁剪（可选），图片压缩，实时预览。 | 第三方上传组件或自研， 图片压缩库。 | 图片文件。 | 上传进度， 服务器返回的作业ID。 | 支持主流图片格式， 上传过程有进度条， 失败可重试。 | 后端(diagnosis-service): 对接POST /diagnosis/uploadAPI。 |
| FE3.2 诊断报告页​ | T-FE3.2.1 | 实现报告可视化渲染。将DiagnosisReport（D1）中的summary（雷达图、概览）和detailed_analysis（逐题解析）以友好、直观的方式呈现。 | 图表库， 可折叠面板， 锚点导航。 | 诊断报告数据。 | 可视化报告页。 | 报告加载时间<2秒， 图表交互流畅， 可理解性强。 | 后端(diagnosis-service): 对接GET /diagnosis/reports/{id}API。 |
|  | T-FE3.2.2 | 实现报告分享与计划创建。支持生成报告分享图，并提供“根据报告创建学习计划”按钮。 | HTML转图片库， 调用创建计划接口。 | 报告数据。 | 分享图片， 新学习计划。 | 分享图片清晰， 创建计划流程顺畅。 | 后端(plan-task-service): 调用计划创建接口。 |

二、L1-FC：组件与基础设施

- L2-FC1：可复用UI组件库

目标：构建统一、美观、可复用的UI组件库，确保产品体验一致并提升开发效率。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D10) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC1.1 基础与业务组件​ | T-FC1.1.1 | 实现基础组件：按钮、输入框、选择器、模态框、骨架屏等，需支持主题定制。 | 基于Ant Design/MUI等二次封装， 或自研。 | 组件Props。 | 符合设计规范的UI。 | 通过Storybook可视化测试， 支持暗黑模式。 | 设计团队: 提供设计规范与组件库。 |
|  | T-FC1.1.2 | 实现业务组件：“学姐”头像气泡、任务卡片、知识点标签、内容播放器控件等。 | 封装复杂交互逻辑。 | 业务数据。 | 复合业务组件。 | 组件API设计合理， 在各场景下表现一致。 | 内部使用。 |

- L2-FC2：状态管理与数据流

目标：设计清晰、可预测的前端状态管理架构，高效管理用户、会话、任务等全局状态。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D5, D11) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC2.1 全局状态管理​ | T-FC2.1.1 | 实现核心状态管理。使用Redux Toolkit/Zustand管理用户信息、当前会话、任务列表、全局加载状态等。 | Slice模式， 异步Thunk。 | API响应， 用户操作。 | 更新后的全局状态。 | 状态更新同步， 无脏数据， 支持时间旅行调试。 | 与所有调用API的组件交互。 |
| FC2.2 实时通信集成​ | T-FC2.2.1 | 集成WebSocket客户端。实现与session-service的WebSocket连接管理（重连、心跳），并严格按照约定的协议（D1中CONTENT_GENERATION_UPDATE等事件）处理服务器推送。 | Socket.io客户端或原生WebSocket封装。 | WebSocket消息。 | 更新本地状态（如任务状态）， 显示全局通知。 | 连接稳定， 重连机制健壮， 消息处理正确。 | 后端(session-service): 强依赖， 必须共同约定WS消息格式。 |
|  | T-FC2.2.2 | 实现请求库与拦截器。统一封装HTTP请求，集成JWT自动刷新、请求重试、错误统一处理（如401跳转登录）。 | Axios封装， 响应拦截器。 | 业务请求。 | 格式化的响应或统一错误。 | 网络错误友好提示， Token过期自动处理， 接口耗时监控。 | 后端(API Gateway): 所有HTTP请求的出口。 |

三、L1-FP：性能与体验优化

- L2-FP1：性能专项优化

目标：确保应用快速加载、流畅交互，满足D11定义的性能指标。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D11) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP1.1 加载与渲染性能​ | T-FP1.1.1 | 实现路由懒加载与代码分割。基于React.lazy和Suspense，将不同路由的代码包拆分开。 | 打包工具配置（Webpack/Vite）。 | 源代码。 | 分割后的代码块。 | 首屏资源加载大小<200KB， 首屏渲染时间<1.5s。 | 无。 |
|  | T-FP1.1.2 | 实现图片与资源优化。对ContentPackage中的图片、音频等资源进行懒加载、预加载和CDN加速策略。 | 图片压缩， 响应式图片， 资源预加载提示。 | 资源URL。 | 优化的资源加载。 | 图片根据屏幕尺寸加载合适尺寸， 核心内容优先加载。 | 后端(content-service): 资源URL需支持CDN。 |
| FP1.2 离线与缓存​ | T-FP1.2.1 | 实现智能数据缓存。对用户信息、学习计划等不变或低频变数据使用内存/本地存储缓存，减少不必要的请求。 | SWR/React Query等库。 | API请求。 | 缓存的数据。 | 相同请求在缓存有效期内不再发起， 列表页切换无加载等待。 | 无。 |

- L2-FP2：核心交互体验

目标：实现D10中定义的细腻、智能的交互细节，提升用户愉悦感。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D10) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FP2.1 内容播放器​ | T-FP2.1.1 | 实现多媒体内容播放器组件。能够解析并渲染ContentPackage的manifest（D1），支持图文混排、音频播放、进度控制。 | 自定义渲染器， 音频库（如howler.js）。 | ContentPackage对象。 | 交互式内容播放界面。 | 播放流畅， 音画同步， 支持播放速度调整。 | 算法/内容: 强依赖manifest协议。后端(content-service): 获取内容包数据。 |
| FP2.2 过渡与反馈​ | T-FP2.2.1 | 实现应用级交互动效。页面跳转、模块展开收起、按钮点击等均有细腻的过渡动画，提供“学姐”风格的动态反馈。 | CSS Transition/Animation, Framer Motion。 | 用户交互， 状态变化。 | 平滑的动画效果。 | 动画流畅不掉帧， 符合“学姐”人设的趣味性。 | 无。 |

【本清单与16份设计文档对齐性总结】

- 与产品流程（D2, D3, D4）对齐：L1-FE的三个子模块完全对应三大核心用户旅程。FE1.1.2中的“没听懂”、“求助”按钮逻辑，FE1.2的解决方案选择，均精准实现了D2/D3的交互设计。诊断流程（FE3.1, FE3.2）完整实现了D4的步骤。

- 与数据契约（D1, D13）对齐：清单中所有数据模型（ConversationMessage, DailyClearanceResolutionsResponse, ContentPackage等）的引用均明确指向D1定义，确保了前后端数据模型的一致性。

- 与系统架构（D5, D14）对齐：FC2.2.1明确了前端作为WebSocket客户端的角色，与架构图中session-service作为消息网关的设计一致。FC2.2.2的请求库封装对应了API Gateway。

- 与体验设计（D10）对齐：L1-FP模块完全服务于D10的非功能性需求，FP2.2.1的动效、FP1.1的性能优化均是为了达成“沉浸、流畅、智能化”的目标。

- 补充了关键实现与对接细节：

- WebSocket协议：明确强调需与后端session-service共同约定消息格式（T-FC2.2.1），这是实时交互的基石。

- 内容播放协议：T-FP2.1.1明确前端播放器强依赖ContentPackage的manifest结构，此结构需与算法/内容团队共同定义。

- 状态管理：明确了使用状态管理库来管理复杂的应用状态，确保数据流清晰。

第四部分 艾乐学伴MVP数据开发全景任务分解清单 (V2.0)

- 目标与范围 (依据: D1, D5, D7, D8, D13, D16)

- 核心目标：构建可靠、高效、可扩展的数据基础设施，为算法模型训练、RAG知识检索、业务分析与产品迭代提供高质量的数据供给与洞察支持，实现数据驱动的闭环。

- 范围：涵盖数据管道与数仓、知识库与向量存储、模型数据管理、数据应用与分析四大核心模块，并明确与业务系统、算法、内容团队的集成点。

一、L1-DP：数据管道与数仓

- L2-DP1：业务数据接入与数仓建模

目标：实时、准确地同步各业务数据库（MySQL）的核心变更数据至数据湖/数仓，构建清晰的维度-事实模型，为分析提供“单一可信源”。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D11, D13) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP1.1 实时数据管道​ | T-DP1.1.1 | 实现MySQL Binlog实时采集。通过CDC工具（如Debezium）捕获user， conversation， task， content_package等核心业务表的变更。 | Debezium on Kafka, 处理DDL变更。 | MySQL Binlog。 | 结构化的变更事件流（Avro/JSON）。 | 数据延迟<1分钟， 端到端数据一致性保证（不丢、不重）。 | 后端团队: 需明确核心表及其变更语义。 |
|  | T-DP1.1.2 | 实现业务事件数据采集。消费来自session-service、plan-task-service的消息队列（如task.help.requested），将其作为行为日志入库。 | Kafka Consumer, 数据解析与标准化。 | 业务事件消息。 | 标准化的行为日志记录。 | 事件采集完整率>99.9%。 | 后端团队: 必须共同约定事件格式（同BE3.2.2）。 |
| DP1.2 数仓分层建模​ | T-DP1.2.1 | 构建ODS/DWD/DWS分层模型。基于D1数据契约，在数据湖（Iceberg/Hudi）或数仓（ClickHouse）中设计并构建贴源层（ODS）、明细层（DWD）、汇总层（DWS）表。 | DBT或Spark SQL进行ETL开发。 | 原始数据流。 | 分层数据表。 | 模型设计符合Kimball维度建模原则， 支持高效的多维分析查询。 | 所有业务方: 本层是分析数据的唯一出口。 |
|  | T-DP1.2.2 | 构建“用户学习旅程”核心事实表。以user_id和session_id为线索，关联用户从对话、任务创建、求助到内容消费的全链路行为，形成最核心的分析宽表。 | 复杂SQL Join与窗口函数。 | 各层数据表。 | fact_user_learning_journey宽表。 | 能够完整回溯任意一次“日清”或“求助”的完整生命周期。 | 产品/运营: 此表是核心分析基础。 |

### 二、L1-DK：知识库与向量存储

- L2-DK1：结构化知识库构建与维护

目标：构建并维护支撑RAG的核心知识库，包括结构化知识图谱和向量化索引，确保知识的新鲜度与检索准确性。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D1, D7, D13) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK1.1 知识图谱构建​ | T-DK1.1.1 | 实现知识图谱Schema与数据ETL。严格依据D1的KnowledgeNode、KnowledgeEdge等Schema以及内容团队提供的初始知识（CO1.1），设计图数据库Schema并完成数据导入。 | 图数据库（如Neo4j）， ETL脚本。 | 结构化知识JSON/CSV。 | 已构建的知识图谱。 | 知识点、关系、属性完整导入， 支持复杂的图遍历查询。 | 内容团队: 强依赖其提供的初始知识数据。算法团队: 共同评审Schema。 |
| DK1.2 向量知识库构建​ | T-DK1.2.1 | 实现向量数据库的构建与更新管道。从知识图谱和内容库中抽取文本片段，通过嵌入模型向量化后存入Qdrant，并建立与源知识的关联索引。 | 嵌入模型（BGE）， Qdrant, 增量更新管道。 | 知识文本片段， 多媒体内容OCR/ASR文本。 | Qdrant中的向量集合与元数据。 | 向量检索Top-3召回率>85%， 支持按章节、年级等元数据过滤。 | 算法团队: 共同确定嵌入模型和切片策略。 |
|  | T-DK1.2.2 | 实现知识库元数据与版本管理。管理不同学科、版本的知识切片，支持知识库的灰度更新与回滚。 | 元数据管理表， 版本化存储策略。 | 知识更新记录。 | 版本化的知识库快照。 | 版本切换可快速完成（分钟级）， 不影响线上服务。 | 内容团队: 接收知识更新通知。 |

三、L1-DM：模型数据管理

- L2-DM1：训练与评估数据闭环

目标：构建从业务反馈（如“没听懂”）到模型训练数据的自动化闭环，持续优化算法模型。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D7, D8, D15) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DM1.1 Bad Case数据采集​ | T-DM1.1.1 | 实现“负反馈”数据自动打标与存储。采集用户点击“没听懂”、主动关闭内容播放、低评分等负面反馈，并关联当时的对话上下文、任务、内容包信息。 | 实时流处理（Flink）， 关联查询。 | 用户行为事件流。 | 标注好的Bad Case样本集。 | Bad Case在产生后5分钟内可查询， 信息完整。 | 前端: 上报“没听懂”等事件。后端: 提供关联数据查询。 |
| DM1.2 数据标注与增强平台​ | T-DM1.2.1 | 实现内部数据标注平台。供算法/教研同学对采集的对话数据、Bad Case进行意图、槽位、回复质量等人工标注与修正。 | 全栈开发（Vue+Django/Streamlit）， 支持多人协同标注。 | 未标注的对话数据。 | 高质量标注数据集。 | 平台易于使用， 标注效率>100条/人天， 支持任务分配与质量抽查。 | 算法/教研团队: 平台的主要用户， 需满足其标注需求。 |
|  | T-DM1.2.2 | 实现训练数据版本管理与发布。管理不同版本、用途（意图识别/对话生成）的数据集，并提供给算法团队进行模型训练。 | DVC（Data Version Control）或类似工具。 | 标注好的数据集。 | 版本化、可追溯的数据集快照。 | 每次模型训练均可追溯到使用的精确数据版本。 | 算法团队: 消费本管道产出的数据。 |

四、L1-DA：数据应用与分析

- L2-DA1：分析引擎与数据服务

目标：为产品、运营、算法团队提供自助数据分析能力和稳定的数据服务API。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D11, D16) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA1.1 BI分析看板​ | T-DA1.1.1 | 构建核心业务指标看板。基于DWD/DWS层数据，在BI工具（如Metabase, Superset）中搭建核心看板：用户活跃、任务完成率、求助率、内容播放完成率、各知识点掌握度等。 | SQL定义指标， BI工具配置图表与仪表盘。 | 数仓表。 | 可视化数据看板。 | 核心看板数据刷新延迟<1小时， 查询P95响应时间<3秒。 | 产品/运营团队: 核心用户， 需评审指标口径。 |
| DA1.2 数据服务API​ | T-DA1.2.1 | 实现用户/内容分析数据服务。为前端驾驶舱、内容管理后台提供实时/准实时的数据查询API，如“用户当前学习进度”、“某个知识点内容的受欢迎度”。 | 基于OLAP数据库（如ClickHouse）暴露HTTP API。 | 查询参数。 | 聚合后的指标数据（JSON）。 | 接口P99延迟<500ms， 可用性>99.5%。 | 前端: 调用用户进度API。内容后台: 调用内容效果API。 |
| DA1.3 实时监控与告警​ | T-DA1.3.1 | 实现关键业务指标异常告警。对“日清”成功率骤降、“求助”响应延迟突增等异常情况进行实时监测与告警（邮件/钉钉）。 | 流计算（Flink）计算波动率， 对接告警平台。 | 实时事件流。 | 告警事件。 | 异常在发生后5分钟内被感知， 误报率<5%。 | 运维/业务团队: 告警接收方。 |

【本清单与16份设计文档对齐性总结】

- 与数据契约和架构（D1, D5, D13, D14）对齐：T-DP1.1.1明确基于D1定义的实体进行同步；T-DK1.1.1严格遵循D1的知识图谱Schema；整个数据流设计与D5、D14的架构图完全一致，明确了从业务数据库、消息队列到数仓、向量库的数据流向。

- 与算法模型需求（D7, D8, D15）对齐：L1-DM模块完全服务于D7、D8、D15中强调的“数据驱动迭代”理念。T-DM1.1.1实现了从“没听懂”反馈到训练数据的闭环；T-DM1.2.1提供了高质量数据生产工具，支撑D7要求的模型优化。

- 与业务分析需求（D16）对齐：L1-DA模块直接响应了D16的“数据驱动决策”要求。T-DA1.1.1构建的分析看板是产品、运营团队的核心决策工具。

- 与非功能性需求（D11）对齐：清单中各任务的验收标准明确了数据延迟、完整性、可用性等指标，符合D11的要求。

- 补全了关键集成与协作点：

- 与内容团队：明确知识图谱构建（T-DK1.1.1）强依赖内容团队提供的初始知识数据。

- 与算法团队：明确了在向量库构建（T-DK1.2.1）、训练数据管理（T-DM1.2.2）等环节的紧密协作。

- 与后端团队：明确了业务事件采集（T-DP1.1.2）必须共同约定事件格式，这是数据准确性的基石。

第六部分 艾乐学伴MVP内容开发全景任务分解清单 (V2.0)

- 目标与范围 (依据: D1, D3, D7, D8, D12, D13)

- 核心目标：构建支撑“学姐”人设与智能讲解能力的高质量、结构化、可复用的多媒体内容生产与管理体系，为算法生成提供优质素材，为用户提供一致的沉浸式学习体验。

- 范围：涵盖内容包生产流水线、知识图谱构建与维护、内容质量管理、内容运营工具四大核心模块，并明确与算法、前端、数据团队的集成与协作点。

一、L1-CO：内容包生产与运营

- L2-CO1：内容包生产流水线

目标：建立从创意到成品的标准化内容包（ContentPackage， 依据D1）生产流程，确保内容符合“学姐”人设与教学规范。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D3, D10, D12) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO1.1 脚本与分镜设计​ | T-CO1.1.1 | 制定脚本模板与“学姐”话术库。依据D12内容规范，为不同知识点、题型、讲解风格（鼓励式、引导式）创建标准化脚本模板。 | 文档模板（如Notion）， 话术风格指南。 | 知识点、题目信息。 | 结构化脚本文档（含文本、图示标记、互动点）。 | 脚本符合D12定义的“学姐”人设， 教学逻辑清晰， 互动点设计合理。 | 教研团队: 核心内容生产者。 |
|  | T-CO1.1.2 | 实现分镜与媒体资源映射。将脚本拆解为音频、图文、动画等独立媒体元素，并定义其播放顺序与触发逻辑。 | 分镜表（Shot List）工具。 | 结构化脚本。 | 分镜表， 明确每个资源（音频文件、图片、动画）的元数据。 | 分镜表可被内容组装引擎（算法或工具）无歧义解析。 | 算法团队(content-prod): 提供内容组装的结构化输入。 |
| CO1.2 多媒体素材生产​ | T-CO1.2.1 | 建立音频（TTS/真人）录制与处理流程。为脚本生成或录制“学姐”语音，并进行降噪、标准化处理。 | 专业TTS引擎定制/录音棚， 音频处理软件。 | 文本脚本。 | 标准化音频文件（MP3/WAV）， 符合统一的音质、音量、语调规范。 | 音频清晰、亲切， 符合D10的体验要求， 无背景噪音。 | 算法团队: 可提供TTS生成服务接口。 |
|  | T-CO1.2.2 | 建立图解与动画制作流程。为抽象概念、解题步骤制作图解、信息图或轻量动画。 | 绘图工具（Figma, AI绘画）， 动画工具（Rive, Lottie）。 | 分镜表中的图解需求。 | 图片（PNG/WEBP）或矢量动画文件（JSON）。 | 视觉风格统一、清晰易懂， 符合D12的品牌视觉规范。 | 设计团队: 提供设计规范与组件。 |
| CO1.3 内容包组装与发布​ | T-CO1.3.1 | 实现内容包组装与清单生成。将音频、图文等素材按照分镜表组装，并生成符合D1中ContentPackageSchema的manifest.json清单文件。 | 自研组装工具或脚本， 生成标准化的JSON。 | 所有媒体素材文件， 分镜表。 | 一个完整的ContentPackage目录， 内含素材和manifest.json。 | manifest结构严格遵循D1定义， 能被前端播放器正确解析。 | 前端团队: 强依赖，必须共同评审manifest协议。 |
|  | T-CO1.3.2 | 实现内容包上传与元数据录入。将成品内容包上传至对象存储（如OSS），并将元数据（标题、描述、关联知识点、难度等）录入内容管理后台数据库。 | 对象存储SDK， 后台管理API调用。 | 内容包目录。 | 对象存储URL， 数据库中的内容元数据记录。 | 上传成功， 元数据准确， 可供检索和调用。 | 后端(content-service): 元数据将供其查询。 |

二、L1-CG：知识图谱构建与维护

- L2-CG1：结构化知识体系建设

目标：构建并维护机器可读、结构化的领域知识图谱，为RAG检索、学习路径规划提供核心数据基础。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D1, D7, D13) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CG1.1 知识图谱建模与数据生产​ | T-CG1.1.1 | 定义与维护知识图谱Schema。严格依据D1的KnowledgeNode、KnowledgeEdge等定义，细化并维护学科知识点的属性、关系、层级结构。 | 图数据库Schema设计工具。 | 课程标准、教材。 | 不断完善的知识图谱Schema文档。 | Schema能准确表达“属于”、“前置知识”、“相关例题”等核心教学关系。 | 算法/数据团队: 共同评审Schema， 用于向量化和分析。 |
|  | T-CG1.1.2 | 实现知识点与题目的结构化录入。将教研产出的知识点体系、例题、答案解析，按照Schema结构化地录入或导入到图数据库中。 | 后台录入工具， 或批量ETL脚本。 | 非结构化的知识点和题目文档。 | 图数据库中的节点和边。 | 数据准确无误， 支持复杂的图查询（如“查询函数的所有相关例题”）。 | 教研团队: 核心数据提供方。 |
| CG1.2 知识关联与增强​ | T-CG1.2.1 | 建立内容包与知识点的关联。将生产的每一个ContentPackage与其讲解的一个或多个知识点进行关联标注，丰富知识点的讲解素材库。 | 在内容包元数据中增加knowledge_node_ids字段。 | 内容包， 知识点ID。 | 更新后的内容包元数据， 及图谱中的“has_explanation”边。 | 关联准确， 支持通过知识点查询所有相关讲解内容。 | 内部关联: 连接CO1和CG1的产出。 |
|  | T-CG1.2.2 | 维护“规划模板”与“解题思路”库。依据D8和D15，沉淀常见的任务规划模式、经典题型的解题思路（思维链），作为算法规划与生成的“高质量种子”。 | 结构化的模板库（YAML/JSON）。 | 优秀的教学案例、解题过程。 | 可被算法调用的规划与解题模板。 | 模板可被算法planner-service和content-prod-service有效利用。 | 算法团队: 强依赖， 此模板库是生成质量的关键。 |

三、L1-CQ：内容质量与合规

- L2-CQ1：内容质量审核流程

目标：建立多层内容质量关卡，确保所有产出内容在准确性、安全性和体验上符合最高标准。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D9, D10, D12) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CQ1.1 人工审核流程​ | T-CQ1.1.1 | 建立“教研-产品”双轨审核流程。制定审核清单（Checklist），覆盖内容准确性、教学法、人设符合度、安全性（D9）。 | 工作流平台（如飞书审批）， 审核清单文档。 | 待审核的内容包。 | 审核通过/驳回（附修改意见）的结果。 | 确保上线前100%经过人工审核， 关键错误零漏放。 | 教研、产品团队: 审核执行方。 |
| CQ1.2 自动化质检工具​ | T-CQ1.2.1 | 集成自动化安全与风格检查。调用算法团队的审核模型（见算法清单T-C2.2.1），对AIGC内容进行自动化的安全、风格、事实准确性检查。 | 调用算法审核API。 | 文本/脚本草稿。 | 自动审核报告与风险提示。 | 能过滤大部分明显的安全和风格问题， 作为人工审核的辅助。 | 算法团队: 提供审核模型API。 |

四、L1-CT：内容运营工具

- L2-CT1：内容管理与分析后台

目标：为运营和教研团队提供管理内容、分析效果、优化生产的工具。

| 组件 | 任务ID | 任务描述与文档依据 | 技术选型/关键实现 | 输入 | 输出 | 验收标准 (依据: D11, D16) | 跨团队协作点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT1.1 内容管理后台​ | T-CT1.1.1 | 实现内容包的全生命周期管理。提供后台界面，用于上传、编辑、上下架内容包，查看其关联的知识点、使用数据。 | 全栈开发（React + 后端管理API）， 与content-service集成。 | 运营人员操作。 | 内容包状态变更， 元数据更新。 | 界面友好， 支持批量操作， 操作响应时间<2秒。 | 后端团队: 需提供管理API。 |
| CT1.2 内容效果分析面板​ | T-CT1.2.1 | 实现内容使用数据分析。集成数据团队的数据服务（见数据清单T-DA1.2.1），展示各内容包的播放完成率、“没听懂”率、关联任务完成率等核心效果指标。 | 内嵌BI看板或自定义图表。 | 数据服务API。 | 可视化分析报表。 | 数据准确实时（T+1）， 能有效指导内容优化方向。 | 数据团队: 提供效果指标数据服务。 |

【本清单与16份设计文档对齐性总结】

- 与数据契约和产品流程（D1, D3, D12, D13）对齐：

- T-CO1.3.1明确产出物必须严格遵循D1定义的ContentPackageSchema，这是与前端播放器对接的核心契约。

- T-CO1.1.1和 T-CQ1.1.1的工作直接服务于D3的交互体验和D12的“学姐”人设与生产规范。

- T-CG1.1.1的工作严格基于D1和D13定义的知识图谱Schema。

- 与算法模型需求（D7, D8, D15）对齐：

- T-CG1.2.2构建的“规划模板”与“解题思路”库，是响应D8、D15要求，为算法生成提供高质量种子和约束的关键，能显著提升生成内容的可靠性和教学价值。

- T-CG1.1构建的结构化知识图谱，是算法RAG（D7）和规划（D8）的核心数据源。

- 与非功能性需求（D9, D10, D11）对齐：

- L1-CQ模块专门针对D9（安全）和D10（体验）设立，确保内容合规且优质。

- T-CT1.2.1和验收标准中的效率要求，响应了D11和D16的数据驱动与性能要求。

- 补全了内容生产的完整闭环与关键依赖：

- 生产流水线：明确了从脚本-> 分镜-> 素材-> 组装-> 发布的标准化工业流程（L2-CO1）。

- 知识基础设施：明确了不仅要生产讲解内容，还要建设可被算法直接利用的结构化知识体系（L1-CG）。

- 关键跨团队依赖：

- 与前端：ContentPackage的manifest协议必须共同约定（T-CO1.3.1）。

- 与算法：强依赖算法团队提供审核模型（T-CQ1.2.1）并共同建设规划模板库（T-CG1.2.2）。

- 与数据：内容效果数据依赖数据团队提供（T-CT1.2.1）。

总结：算法、后端、前端、数据、内容五份全新的开发任务清单，均与16份设计文档（D1-D16）进行了深度对齐与交叉验证，旨在消除模糊地带，明确所有接口与依赖，为并行开发提供一份完整、一致、可执行的“施工图”。

第七部分 集成里程碑-统一的项目主时间线

制定集成里程碑，将五个清单的里程碑整合， 形成统一的项目主时间线（可以不用估计时间长度，但需要明确先后顺序）。

制定一个完整、具体、可执行的集成里程碑计划，该计划遵循从基础到核心、从模拟到真实、从独立到联调的迭代集成原则，旨在逐步构建和验证端到端的业务闭环。

以下是整合后的项目主时间线（集成里程碑）：

一、集成里程碑0：基础设施与核心数据就绪 (Foundation Readiness)

目标：搭建所有团队共同依赖的基础设施，并准备好初始的、静态的核心数据，为后续功能开发与集成提供“土壤”。

- 参与方：数据团队、内容团队、后端团队、算法团队。

- 关键交付物与联调活动：

- 基础服务与存储：后端完成数据库、对象存储、消息队列的搭建与基础配置；算法完成向量数据库部署。

- 初始知识库构建：内容团队交付符合Schema（D1）的初始结构化知识图谱和首批高质量内容包（含manifest）。数据团队将其灌入图数据库和向量数据库（Qdrant）。

- 核心数据模型对齐：所有团队对齐并确认D1中定义的User， LearningTask, ContentPackage, KnowledgeNode等核心实体的数据模型与状态流转。

- 模拟数据接口：后端为user-service和plan-task-service提供模拟数据接口，供前端早期开发。

二、集成里程碑1：用户与任务核心流 (Core User & Task Flow)

目标：实现用户从进入应用到查看和管理学习任务的基础闭环，验证用户系统、任务系统和前端驾驶舱的协同工作。

- 参与方：后端团队、前端团队、数据团队。

- 关键交付物与联调活动：

- 后端：user-service（注册登录）、plan-task-service（计划/任务增删改查）接口就绪。

- 前端：登录页、主驾驶舱框架、任务列表视图就绪，能调用后端真实接口。

- 数据：核心业务数据（用户、任务）的CDC管道就绪，可同步至数仓。

- 联调验证场景：

    - 用户注册/登录成功。

    - 登录后进入驾驶舱，能正确显示由后端接口返回的当前学习计划和任务列表（数据可暂时由后端手动创建）。

    - 在驾驶舱中点击“开始任务”、“完成任务”，前端状态能正确变更并同步到后端数据库。

集成里程碑2：“日清”智能对话闭环 (Daily-Clearance Dialogue Loop)

目标：实现“日清”旅程的完整闭环，从对话交互、意图识别、任务规划到任务创建，验证会话服务、算法决策路由和前端的深度集成。

- 参与方：后端团队、前端团队、算法团队、内容团队。

- 关键交付物与联调活动：

- 后端：session-service就绪，提供话语理解接口、WebSocket网关，并能调用算法服务。

- 前端：对话主界面就绪，包括消息渲染、输入框、“没听懂”按钮，并能通过WebSocket接收消息。

- 算法：intent-service（意图识别）、ai-gateway（大模型路由）、planner-service（任务规划）就绪。规则引擎可配置简单问答。

- 内容：静态知识库（里程碑0构建）可供算法RAG检索。

- 联调验证场景：

    - 用户在对话界面输入“我有数学作业不会”，前端通过session-service调用算法。

    - 算法通过意图识别，引导用户澄清问题（如“是哪个章节的什么问题呢？”），对话多轮交互流畅。

    - 问题澄清后，算法规划模块生成2-3个结构化的学习解决方案，通过session-service返回给前端展示。

    - 用户选择其中一个方案，前端调用plan-task-service成功创建一系列学习任务。

    - 新创建的任务能实时在驾驶舱的任务列表中看到。

集成里程碑3：“求助”与内容生成闭环 (Help & Content Generation Loop)

目标：实现“求助”旅程的完整闭环，从用户发起求助，到AI生成/组装讲解内容，并实时推送给用户播放，验证跨所有服务（尤其是算法生成和实时推送）的复杂协同。

- 参与方：后端所有服务、前端所有界面、算法所有模型、数据团队、内容团队。

- 关键交付物与联调活动：

- 后端：content-service（内容包管理）、diagnosis-service（异步任务）就绪。plan-task-service能发布task.help.requested事件，session-service能订阅并转发事件。

- 前端：集成内容播放器组件，能解析并播放ContentPackage。优化驾驶舱到对话页的跳转。

- 算法：content-prod-service（内容生成引擎）就绪，能消费求助事件，调用大模型生成符合manifest标准的内容包，并回写存储。

- 数据：业务事件采集管道就绪，能采集求助、内容生成等行为日志。

- 内容：提供“学姐”风格指南和规划模板库（D8），供算法生成使用。内容审核流程就绪。

- 联调验证场景：

    - 用户在驾驶舱点击某个任务的“求助”按钮。

    - 后端plan-task-service发布事件，算法content-prod-service消费后，开始生成内容。

    - 生成过程中，前端通过WebSocket收到CONTENT_GENERATION_UPDATE状态更新并显示“学姐正在准备讲解...”。

    - 内容生成并审核通过后，前端收到CONTENT_PACKAGE_READY事件，并自动跳转或弹出播放器，流畅播放生成的内容包。

    - 用户可点击“没听懂”进行反馈，此反馈能被数据管道采集。

集成里程碑4：“诊断”与全链路MVP发布 (Diagnosis & MVP Launch)

目标：完成最后一块核心功能（诊断）的集成，并进行全链路压测、安全审核和监控部署，达到可发布状态。

- 参与方：所有团队。

- 关键交付物与联调活动：

- 诊断闭环：用户上传试卷图片 -> diagnosis-service创建作业 -> 算法OCR/批改服务异步处理 -> 生成诊断报告 -> 前端可视化展示报告 -> 用户可一键根据报告创建学习计划。全流程走通。

- 非功能验证：

    - 性能与压力测试：模拟真实用户并发，验证“日清”对话、“求助”生成等核心链路的响应时间与稳定性（满足D11要求）。

    - 安全审核：对所有AIGC生成内容进行安全与风格审核（D9）流程验证。

    - 监控告警：核心业务指标看板、服务健康度监控、业务异常告警（如“日清”成功率下降）全部就绪并验证有效。

- 数据闭环验证：验证从用户行为日志采集、Bad Case标注、到模型训练数据产出的完整数据流已跑通。

- 发布准备：完成生产环境部署、配置文件管理、回滚方案制定。

总结：这个集成路线图从数据与基础（M0）开始，逐步集成用户与任务核心流（M1），然后实现最核心的“日清”智能对话（M2），接着是技术复杂度最高的“求助”与实时内容生成（M3），最后完成“诊断”并确保整体系统稳定可靠（M4）。每个里程碑都为下一个里程碑提供了必要的前提和依赖，确保集成工作有序、风险可控。